PROPOSAL PENGEMBANGAN WEBSITE

Classy 103.4 FM Padang

Lampiran Surat Penawaran tanggal 30 Juli 2026

| Diajukan oleh | Habiburrahman (Web Developer) |
| --- | --- |
| Diajukan kepada | Manajemen PT Radio Gema Karang Putih |
| Tanggal | 30 Juli 2026 |

# 1. Gambaran Umum Proyek

ClassyFM adalah website dan panel admin untuk stasiun radio Classy 103.4 FM Padang, dibangun menggunakan Go dengan rendering HTML di sisi server dan penyimpanan data MySQL. Aplikasi dirancang sebagai satu binary mandiri (self-contained) — seluruh template dan aset statis disertakan langsung di dalam binary — sehingga proses deploy sederhana dan minim dependensi di server.

Website terdiri dari dua bagian utama:

- Situs publik, untuk audiens umum: beranda, profil, jadwal program siaran, pemutar radio live streaming, berita/hot release, dan profil penyiar.

- Panel admin, sistem CMS ber-autentikasi sesi untuk tim internal mengelola program, penyiar, berita, sumber feed berita, dan pengguna admin.

# 2. Ruang Lingkup Pekerjaan

### A. Situs Publik

- Halaman beranda

- Halaman profil

- Jadwal & informasi program siaran

- Pemutar radio live streaming

- Halaman berita / hot release

- Halaman profil penyiar (broadcasters)

- Floating card untuk streaming dan tiktok

### B. Panel Admin (CMS)

- Autentikasi & manajemen sesi login admin

- Manajemen program siaran (tambah/ubah/hapus)

- Manajemen profil penyiar

- Manajemen berita & hot release

- Manajemen sumber feed berita otomatis

- Manajemen pengguna admin & hak akses

- Log audit aktivitas admin

- Reset password admin

### C. Agregasi Berita Otomatis

- Pengambilan berita otomatis dari kanal YouTube (RSS) dan sumber berita berbasis WordPress secara berkala

- Pemantauan status tiap sumber feed, sehingga satu sumber yang bermasalah tidak mengganggu sumber lainnya

- Tombol “Refresh”  manual di panel admin untuk menarik berita terbaru kapan saja

### D. Infrastruktur & Deployment

- Penyimpanan data menggunakan MySQL

- Deploy sebagai satu binary mandiri di server (systemd service)

- Pengelolaan upload gambar (program, penyiar, berita)

# 3. Teknologi yang Digunakan

| Komponen | Teknologi |
| --- | --- |
| Backend | Go |
| Database | MySQL |
| Query layer | sqlc (type-safe SQL) |
| Migrasi database | golang-migrate |
| Routing | chi router |
| Styling | Tailwind CSS |
| Deployment | systemd, binary mandiri (self-contained) |

# 4. Jadwal Pengerjaan

Estimasi waktu pengerjaan: 2–4 minggu, dengan tahapan sebagai berikut:

| Tahap | Aktivitas | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup proyek, database, dan backend inti | Minggu ke-1 |
| 2 | Pengembangan panel admin (CMS) | Minggu ke-1–2 |
| 3 | Pengembangan situs publik & integrasi feed berita | Minggu ke-2–3 |
| 4 | Deployment, pengujian (QA), dan serah terima | Minggu ke-3–4 |

# 5. Rincian Biaya

### A. Biaya Development

| Komponen | Biaya (Rp) |
| --- | --- |
| Pengembangan situs publik & panel admin | 3.500.000 |
| Setup deployment & infrastruktur server | 1.000.000 |
| Pengujian (QA) & serah terima | 500.000 |
| Total | 5.000.000 |

Catatan: biaya di atas hanya perlu dibayarkan 1 kali, setelah development selesai.

### D. Biaya Operasional Rutin (Managed Service)

| Komponen | Biaya (Rp) per tahun |
| --- | --- |
| Server (VPS) | 1.500.000 |
| Maintenance (Health-check & security update) | 500.000 |
| Backup (daily) ke AWS S3 atau storage sejenis | 500.000 |
| Total | 2.500.000 |

Catatan: biaya di atas dibayarkan rutin 1 kali per tahun.

# 6. Yang Termasuk & Tidak Termasuk

### Termasuk dalam penawaran ini:

- Pengembangan situs publik dan panel admin sesuai ruang lingkup di atas

- Deployment ke server produksi

- Pengujian fungsional sebelum serah terima

- Dokumen serah terima singkat (akun admin, panduan dasar penggunaan)

- Pemeliharaan untuk kestabilan dan keamanan sistem selama menggunakan layanan Managed Service.
Catatan: Pihak Classy FM dapat kapan saja beralih ke solusi server lain dan berhenti menggunakan Managed Service. Jika hal ini terjadi, Classy FM akan mendapatkan source code serta data tersimpan yang paling up-to-date, namun tanggung jawab atas kestabilan dan keamanan sistem selanjutnya akan beralih ke pihak Classy FM.

### Tidak termasuk dalam penawaran ini:

- Biaya domain

- Pengembangan fitur baru di luar ruang lingkup yang disebutkan

# 7. Hasil yang Diserahkan (Deliverables)

- Source code lengkap website & panel admin

- Website yang telah aktif dan berjalan di server produksi

- Dokumen serah terima singkat, termasuk kredensial akun admin